**Département du LOIRET**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MAIRIE** DE **BRAY-SAINT-AIGNAN**

**Arrondissement d’ORLEANS 1, Place de la Mairie**

**45460 BRAY-SAINT AIGNAN**

***COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2022***

**Le Conseil, à l’unanimité, DECIDE :**

***D’AUTORISER*** l’ouverture d’un compte de Dépôt de Fonds au Trésor (compte de DFT) auprès de la DRFiP 45 pour le bon fonctionnement de la régie de recettes de l’ **accueil périscolaire**

***DE S’EQUIPER*** d’un Terminal de Paiement Electronique (TPE), au moment opportun, afin d’étendre les modes de perception des produits.

***D’AUTORISER*** le Maire à signer à signer tout document relatif à cette affaire.

***PREND ACTE DU POINT SUR LES TRAVAUX A VENIR ET LES PROCEDURES***

**Enfouissement Rue des Monteaux**

ENEDIS et ORANGE procèdent actuellement à la dépose des poteaux.

Les travaux d’éclairage public devraient se terminer à la fin du mois.

**Aménagement chemin piéton le long de la RD 952**

Réunion de présentation aux riverains le samedi 29 janvier à 10 h 00 à la salle polyvalente

Consultation des entreprises sur février

Réunion de la Commission « appel d’offres » le lundi 7 mars

**Aménagement parking**

Consultation des entreprises fin mars, début avril

*Il est présenté à l’assemblée l’esquisse du projet*

**Requalification réseau eaux pluviales Etang du Menneroy**

Réunion de lancement des travaux le jeudi 27 janvier

**Ecole**

La consultation pour l’AMO a été publiée avec un retour des offres fixé au 11 février

La présentation du RAO (Réponse à Appel d’Offre) avec M. Baudet (CAP Loiret) est programmée le lundi 21 février

**AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES**

**Madame le Maire : Informe**

que les travaux **de rénovation dans le logement  du Bray k** sont en cours de réalisation..

que la **distribution d’eau potable** a été interrompue le mercredi 19 janvier sur certains secteurs de Bray et que des travaux de vidanges sur Bray et sur Bouzy vont avoir lieu . **François FEUILLET** apporte des précisions techniques.

Qu’un administré envisage l’implantation de **panneaux solaires** sur ses deux plans d’eau d’ une surface totale de 25 ha avec le groupe VALOREM qui est venu se présenter et exposer le projet en mairie mardi 18 janvier. Mme le Maire précise qu’une délibération de principe sera à prendre ultérieurement.

Que l’entreprise COUGNAUD qui confectionne des éléments modulaires est venu le mercredi 19 janvier en mairie présenter son activité et proposer les possibilités de construction de bâtiments pouvant, notamment, intéresser le projet « école ».

Du lancement de la procédure du PLUi. Chaque commune devra nommer un référent et un suppléant qui participeront aux groupes de travail PLUi

Que l’équipe technique communale avait procédé à l’aménagement de l’accès entre le parking de la rue Bernard Boursin, le Bray k et la future boulangerie.

*L’assemblée souligne la qualité du travail avec un beau rendu.*

Que le bulletin municipal devrait être à distribuer dernier week-end de janvier.